CAHIER DES CHARGES

Encadrement :
Mathieu Goessens,
Master 2 recherche université Rennes 1.
Ex Assistant ingénieur IRISA/INRIA équipe dinonysos.
Ex enseignant vacataire DUT informatique, IUT de Laval (ASR4).

Lucien Loiseau ?

Pierre Emeriaux ?

Nicolas Brodu ?

D'autres ?

(Geb à d'autres idées mais les garde pour lui avant de demander)

# Contexte
A propos
## Matériel disponible
Pour la réalisation de ce projet le hackerspace mettra à disposition le matériel suivant :
- 5 à 10 Modems/routeurs fonctionnant sous openwrt (http://openwrt.org)
- 1 Routeur firebox x550. PC 1ghz. 512Mo de Ram. 8 Ports fast ethernet.
- 1 Switch HP 48 ports 1Gbs.
- 5 à 10 serveurs HP DL 145 G2. Dual opteron. 2Go de ram. Disques Sata.
- 1 serveur Dell poweredge 1950: PC 2x Xeon 3Ghz , 2 Go de ram , 2x36Go SCSI.
- Plusieurs stations de travail, portables, switchs, routeurs..
## Mode d'encadrement
Les étudiants fonctionneront en autonomie. Des points réguliers seront prévus avec les divers encadrants afin de suivre l'évolution du projet, de cerner certaines problématiques, et de discuter de certains choix techniques.
# Travaux à réaliser.
## Simplification architecture réseau
Un brouillon d'architecture réseau est visible à l'adresse : http://wiki.breizh-entropy.org/wiki/R%C3%A9seau@elaboratoire
Un des premiers travaux à réaliser sera la proposition d'une architecture plus simple. Ceci afin de faciliter la maître de cette architecture et les différentes configurations associées.
Les délivrables suivants sont attendus :
Documentation.
## Mise en place routeur.
Le réseau du hackerspace est actuellement géré par une freebox. Cela pose des problèmes de fléxibilités, comme l'impossibilité de modifier des règles de firewall sans redémarrage.
Travaux à réaliser :
- Installation et configuration du routeur firebox sous GNU/Linux debian.
  - Serveur DHCP
  - Resolveur DNS (bind9)
  - Routage
  - NAT
  - Firewall
  - Gestion QoS
  - Monitoring (munin)
  - Éventuellement : IPv6
    - Tunnel 6in4 tunnelbroker.net
    - Attribution d'adresse via Radvd
    - Routage
    - Firewall
  Des fichiers de configuration sont fournis. Ceux ci devront être adaptés.
- Configuration de la freebox en mode « bridge »
Delivrables :
- Image installation
- Archive fichiers de configurations (tar.gz)
- Documentation.
## Uniformisation configurations WRTs
Au sein du hackerspace, de nombreux modems routeurs sont installés sous openwrt. Les configurations de ceux ci sont souvent différentes. Cela pose des problèmes de gestion. Impossible par exemple de savoir quel est le WRT qui répond aux tentatives de connexion sur une adresse IP données.
L'objectif de ce travail est d'homogénéiser ces configurations :
- Mode bridge partout.
- Même SSID partout.
- Adressage IP statique dans une plage réseau dédiée.
Il est possible que certains de ces choix soient remis en question durant la phase de travail sur l'architecture.
Délivrables :
Documentation
## Mise en place noc
Afin de faciliter l'administration du réseau du hackerspace, nous souhaitons dédier une machine au monitoring à à l'administration centraliser.
Cette machine est un mini-pc basse consomation (ancien terminal X), dont la configuration est de l'ordre de :
- Processeur 400Mhz
- 256Mo de ram
- Disque dur d'au moins 10Go.
Des tests ont été effectués pour vérifier qu'une telle configuration supporterait les outils nécessaires aux objectifs fixés. L'image de l'installation utilisée pour ces tests est disponible.
L'objectif est ici d'installer différents éléments sur cette machine :
- Gestion des statistiques munin des différentes machines.
- Gestion des log centralisées via rsyslog.
- Éventuellement : statistiques réseaux des différents WRT via snmp.
Delivrables :
- Image installation
- Archive fichiers de configurations (tar.gz)
- Documentation
## Mise en place serveur principal
Nous souhaitons installer un des serveurs HP comme serveur pour le hackerspace. Celui ci ne sera que très peu utilisé directement. Mais servira à faire tourner des machines virtuelles via la technologie XEN.
L'objectif est ici d'installer différents éléments sur cette machine :
- Distribution debian GNU/Linux en 32 bits.
- Système en RAID 1 et utilisation du LVM.
- Système XEN.
- Outils de monitoring (munin).
Une image d'installation de test est disponible.
Delivrables :
- Image installation
- Archive fichiers de configurations (tar.gz)
- Documentation
## Installation d'une machine virtuelle de services.
Nous souhaitons disposer d'une machine virtuelle de service sur le serveur précédemment installé.
Celle ci devra comporter au moins les services suivants :
- OS : Debian.
- Partage réseau windows (samba).
- Accès FTP.
D'autres services sont envisageables. Des exemples de configuration sont disponibles.
Delivrables :
- Image installation
- Archive fichiers de configurations (tar.gz)
- Documentation
## Installation d'une machine virtuelle de développement web
Nous souhaitons disposer d'une machine virtuelle dédiée au développement web.
Celle ci devra comporter au moins les services suivants :
- OS : Debian.
- Serveur Web apache 2.
- PHP5 installé en mode fastcgi
- Mysql
- Accès FTP.
D'autres services sont envisageables. Des exemples de configuration sont disponibles.
Delivrables :
- Image installation
- Archive fichiers de configurations (tar.gz)
- Documentation
## Installation d'une machine virtuelle LTSP
Nous avons les problématiques suivantes :
- Nous disposons de nombreux serveurs disposant d'une forte capacité de calcul.
- Nous avons de nombreux PC, souvent anciens, sur lesquels il est assez compliqué d'obtenir une configuration de type poste de travail parfaitement fonctionnelle.
- Nous souhaitons au maximum centraliser les configurations.
Pour cela, nous avons choisi de nous intéresser à la solution LTSP. Pour linux terminal server projet. Cette solution permet de profiter des fonctionnalités d'affichages distantes du serveur X de Linux.
Ainsi :
- Les applications sont lancées sur les serveurs.
- Mais s'affichent sur les clients.
  De plus, la configuration est centralisée : L'environnement se configure sur le serveur.
Nous souhaitons donc mettre en place une telle configuration dans une machine virtuelle tournant sur le serveur. Celle ci devra tourner sous Debian. Une installation sous ubuntu est envisageable si celle ci apporte un réal plus.
Travaux à réaliser :
- Étude de la solution.
- Mise en place prototype et analyse des résultats.
- Mise en production.
- Documentation
Delivrables :
- Image installation
- Archive fichiers de configurations (tar.gz)
- Documentation
Un soin particulier devra être appliquée à la documentation. Ceci afin de permettra une éventuel reprise par de futurs administrateurs ainsi qu'un dépannage rapide en cas de panne.
## Mise en place d'un noeud DN42
Nous souhaitons participer au réseau DN42.net
## Mise en place d'un noeud tor
Nous souhaitons participer au réseau tor
## Mise en place double VLAN/SSID
Nous souhaitons mettre en place un double vlan/ssid. L'un normal, l'autre anonyme, pour accèder au réseau tor.
## Mise en place machines virtuelles sous différents OS
Nous souhaitons installer différents OS sur le serveur de machine virtuelle :
- NetBSD
- FreeBSD.
- Minix 3
- Plan 9
- Solaris/Opensolaris/Illumios
- Darwin (à verifier)
- Autres ?:)